LMS 시스템 개발

견  적  서

한국산업인력공단 EMON 연계 온라인평생교육원 LMS

PHP 7.x + MySQL 8.x | 기획서 v3.0 (29개 챕터, 92개 DB 테이블)

| 견적일자 | 2026년 03월 24일 |
| --- | --- |
| 유효기간 | 2026년 04월 24일 |
| 총 견적금액 | 600,820,000 원 (VAT 포함) |
| 총 공수 | 60.5 M/M (약 61개월) |

2026년 03월 24일

수 주 사

(주) 아리아소프트

# 1. 프로젝트 개요

본 견적서는 한국산업인력공단 EMON(원격훈련 모니터링시스템)과 연계된 온라인평생교육원 LMS 시스템의 설계, 개발, 테스트 전 과정에 대한 비용을 산정한 문서입니다.

| 프로젝트명 | LMS 시스템 개발 (EMON 연계 온라인평생교육원) |
| --- | --- |
| 개발 범위 | 관리자, 학습자, 튜터, 사업주, 대리점/영업자 포털 + EMON 연동 + PG 결제 + 멀티사이트(연수원) |
| 개발 환경 | PHP 7.x + MySQL 8.x (mysqli) ¦ Linux(CentOS/Ubuntu) ¦ Apache/Nginx |
| 기능 규모 | 29개 챕터, 92개 DB 테이블, 20개 기능 카테고리 |
| 기획서 버전 | LMS_전체_상세기획서 v3.0 (5,206줄, 142개 체크리스트) |
| 발주사 | (주) OO교육원 |
| 수주사 | (주) 아리아소프트 |

# 2. 투입 인력 구성 및 단가

한국소프트웨어산업협회 2025년도 SW사업 대가산정 기준을 참고하여 등급별 단가를 산정하였습니다.

| 등급 | 투입 공수(M/M) | 월 단가(원) | 소계(원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 특급 | 13.0 | 11,000,000 | 143,000,000 |
| 고급 | 34.0 | 9,000,000 | 306,000,000 |
| 중급 | 13.5 | 7,200,000 | 97,200,000 |
| 합계 | 60.5 |  | 546,200,000 |

# 3. 기능별 세부 견적

| No | 기능 항목 | 등급 | 공수(M/M) | 단가(원) | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 시스템 공통 기반 |  |  |  | 5.5 | 49,900,000 |
| 1 | DB 설계 및 구축 (92개 테이블) | 특급 | 2.0 | 11,000,000 | 22,000,000 |
| 2 | 공통 프레임워크 (세션/인증/권한/라우팅) | 고급 | 1.5 | 9,000,000 | 13,500,000 |
| 3 | UI/UX 퍼블리싱 (반응형 공통 레이아웃) | 중급 | 2.0 | 7,200,000 | 14,400,000 |
| 2. 본인인증 및 보안 (Ch2~3) |  |  |  | 3 | 30,000,000 |
| 4 | mOTP 2채널 인증 시스템 (TQI 연동) | 특급 | 1.5 | 11,000,000 | 16,500,000 |
| 5 | 동시접속 차단 / 부정학습 방지 (Ch17) | 고급 | 1.0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 6 | AES-256 암호화 / bcrypt 해시 / CSRF 방지 | 고급 | 0.5 | 9,000,000 | 4,500,000 |
| 3. 과정 및 콘텐츠 관리 (Ch4~6) |  |  |  | 7 | 66,200,000 |
| 7 | 과정 등록/분류/설정 (8단계 프로세스) | 고급 | 2.0 | 9,000,000 | 18,000,000 |
| 8 | 차시(콘텐츠) 관리 / 영상 플레이어 연동 | 고급 | 1.5 | 9,000,000 | 13,500,000 |
| 9 | 시험/평가 복수세트 랜덤출제 (3모드: M/A/D) | 특급 | 2.5 | 11,000,000 | 27,500,000 |
| 10 | 설문조사 관리 (엑셀등록 포함) | 중급 | 0.5 | 7,200,000 | 3,600,000 |
| 11 | 토론 게시판 | 중급 | 0.5 | 7,200,000 | 3,600,000 |
| 4. EMON API 연동 (Ch5) |  |  |  | 3.5 | 34,600,000 |
| 12 | EMON 7개 테이블 데이터 수집/전송 (Cron) | 특급 | 2.0 | 11,000,000 | 22,000,000 |
| 13 | EMON 관리자 화면 (전송현황/오류처리) | 고급 | 1.0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 14 | 산인공 소명자료 엑셀 업로드 (Ch27) | 중급 | 0.5 | 7,200,000 | 3,600,000 |
| 5. 수강 관리 (Ch7) |  |  |  | 5 | 44,100,000 |
| 15 | 개별/일괄 수강신청 (엑셀 등록 포함) | 고급 | 1.5 | 9,000,000 | 13,500,000 |
| 16 | 클래스(차수) 관리 / 자동생성 | 고급 | 1.0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 17 | 수료 자동처리 / 재응시 관리 | 고급 | 1.0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 18 | 내일배움카드 수강신청 (접수→승인→결제 워크플로우) | 고급 | 1.0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 19 | 산업안전보건교육 자동 차수 생성 | 중급 | 0.5 | 7,200,000 | 3,600,000 |
| 6. 학습 진행 (Ch11, Ch17) |  |  |  | 4 | 36,400,000 |
| 20 | 학습 플레이어 (진도 추적/일시정지/탭감지) | 특급 | 2.0 | 11,000,000 | 22,000,000 |
| 21 | 온라인 OT / 오리엔테이션 시스템 | 중급 | 0.5 | 7,200,000 | 3,600,000 |
| 22 | 모바일 반응형 학습 화면 | 중급 | 1.5 | 7,200,000 | 10,800,000 |
| 7. 수료증 및 교육서류 (Ch8, Ch27) |  |  |  | 2 | 18,000,000 |
| 23 | 수료증 생성/발급번호 자동채번 | 고급 | 1.0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 24 | 교육계약서류/교육확인서/결과보고서 | 고급 | 1.0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 8. 알림/독려 시스템 (Ch9) |  |  |  | 3 | 26,100,000 |
| 25 | 알림 자동발송 (SMS/알림톡/이메일/PUSH) | 고급 | 1.5 | 9,000,000 | 13,500,000 |
| 26 | 학습독려 3단계 (시작전/중/후) 자동화 | 고급 | 1.0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 27 | 발송 이력 / 통계 관리 (Ch29) | 중급 | 0.5 | 7,200,000 | 3,600,000 |
| 9. 결제 시스템 (Ch12, Ch19) |  |  |  | 3.5 | 34,500,000 |
| 28 | PG 연동 (카드/계좌이체/가상계좌) | 특급 | 1.5 | 11,000,000 | 16,500,000 |
| 29 | PG 콜백/웹훅 처리 / 환불 관리 | 고급 | 1.0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 30 | 쿠폰/마일리지/복합결제 시스템 | 고급 | 1.0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 10. 관리자 페이지 (Ch10, Ch20) |  |  |  | 5 | 44,100,000 |
| 31 | 대시보드 (KPI 위젯/즐겨찾기) | 고급 | 1.0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 32 | 회원 관리 (학습자/사업주/튜터/대리점) | 고급 | 2.0 | 9,000,000 | 18,000,000 |
| 33 | 메뉴별 세부권한 (R/W/D/X) / 허용IP | 고급 | 1.0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 34 | 엑셀 내보내기 프레임워크 (Ch22) | 중급 | 0.5 | 7,200,000 | 3,600,000 |
| 35 | 통합 로그 관리 / API Rate Limiting (Ch22) | 고급 | 0.5 | 9,000,000 | 4,500,000 |
| 11. 학습자 페이지 (Ch11, Ch21) |  |  |  | 2 | 17,100,000 |
| 36 | 내 강의실 / 수강 현황 / 리포트 | 고급 | 1.5 | 9,000,000 | 13,500,000 |
| 37 | 학습지원센터 (공지/FAQ/1:1문의) | 중급 | 0.5 | 7,200,000 | 3,600,000 |
| 12. 상담 관리 (Ch23) |  |  |  | 2 | 17,100,000 |
| 38 | 4종 상담 (1:1/학습/고충/전화) CRUD | 고급 | 1.5 | 9,000,000 | 13,500,000 |
| 39 | 상담 분류관리 / 통계 | 중급 | 0.5 | 7,200,000 | 3,600,000 |
| 13. 사이트 운영 관리 (Ch24) |  |  |  | 2 | 14,400,000 |
| 40 | 상용구 관리 (치환코드/알림톡 연동) | 중급 | 0.5 | 7,200,000 | 3,600,000 |
| 41 | 문구/배너/팝업/GNB 메뉴 관리 | 중급 | 1.0 | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 42 | 사이트 기본설정 / 장애일지 | 중급 | 0.5 | 7,200,000 | 3,600,000 |
| 14. 학습 지원 콘텐츠 (Ch25) |  |  |  | 1.5 | 10,800,000 |
| 43 | 학습자료실 / 경력개발자료실 / 다운로드센터 | 중급 | 1.0 | 7,200,000 | 7,200,000 |
| 44 | 학습후기 (별점/블라인드) / 심사계정 | 중급 | 0.5 | 7,200,000 | 3,600,000 |
| 15. 교재/쪽지 (Ch26) |  |  |  | 1.5 | 12,600,000 |
| 45 | 교재·교구 관리 및 주문/배송 | 고급 | 1.0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 46 | 쪽지 시스템 (일괄발송 포함) | 중급 | 0.5 | 7,200,000 | 3,600,000 |
| 16. 연수원/멀티사이트 (Ch28) |  |  |  | 2 | 20,100,000 |
| 47 | 연수원 생성/도메인 라우팅/구독관리 | 특급 | 1.5 | 11,000,000 | 16,500,000 |
| 48 | 연수원별 배너/팝업/공지 독립 운영 | 중급 | 0.5 | 7,200,000 | 3,600,000 |
| 17. 사업주/대리점 포털 (Ch14, Ch21) |  |  |  | 2 | 17,100,000 |
| 49 | 사업주 포털 (수강현황/부서비교/독려) | 고급 | 1.5 | 9,000,000 | 13,500,000 |
| 50 | 대리점/영업자 포털 | 중급 | 0.5 | 7,200,000 | 3,600,000 |
| 18. 튜터 포털 |  |  |  | 1 | 9,000,000 |
| 51 | 튜터 페이지 (채점/상담/토론) | 고급 | 1.0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 19. 회원 생애주기 (Ch18, Ch29) |  |  |  | 2 | 17,100,000 |
| 52 | 약관동의/휴면처리/탈퇴/비밀번호정책 | 고급 | 1.0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 53 | 개인정보 열람 승인 워크플로우 | 고급 | 0.5 | 9,000,000 | 4,500,000 |
| 54 | 회원 변경 타임라인 | 중급 | 0.5 | 7,200,000 | 3,600,000 |
| 20. 테스트 및 안정화 |  |  |  | 3 | 27,000,000 |
| 55 | 단위 테스트 / 통합 테스트 | 고급 | 2.0 | 9,000,000 | 18,000,000 |
| 56 | 운영환경 구축 / 배포 / 안정화 | 고급 | 1.0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 합 계 |  |  | 60.5 |  | 546,200,000 |
| 부가가치세 (10%) |  |  |  |  | 54,620,000 |
| 총 견적금액 (VAT 포함) |  |  |  |  | 600,820,000 |

# 4. 견적 조건 및 유의사항

1) 본 견적은 견적일로부터 30일간 유효합니다.

2) 상기 금액은 부가가치세 10%를 포함한 금액입니다.

3) 서버/호스팅/도메인/SSL 비용은 별도입니다.

4) PG(결제대행) 수수료 및 SMS/알림톡 발송 비용은 별도입니다.

5) 기획서 v3.0 범위를 초과하는 추가 기능 요청은 별도 협의합니다.

6) 검수 완료 후 1년간 무상 하자보수를 제공합니다.

7) 콘텐츠(동영상/이미지) 제작은 본 견적에 포함되지 않습니다.

8) 개발 일정은 착수 후 약 21개월 (3인 투입 기준) 소요 예상됩니다.

# 5. 대금 지급 조건

| 구분 | 비율 | 시점 | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 착수금 | 30% | 계약 체결 후 7일 이내 | 180,246,000 |
| 중도금 | 40% | 개발 50% 완료 시점 | 240,328,000 |
| 잔금 | 30% | 최종 검수 완료 후 7일 이내 | 180,246,000 |

위와 같이 견적합니다.

2026년 03월 24일

(주) 아리아소프트  대표이사  홍 길 동  (인)